SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
Komisja rewizyjna w składzie:

Sabina Bednarz – przewodnicząca komisji,

Marzenna Migacz – z-ca przewodniczącej komisji,

Artur Żugaj – członek komisji.

W dniu 12 grudnia Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę referatu OŚGN i referatu POF. Tematyka kontroli inwestycje na terenie gminy Boleszkowice za rok 2024 (koszty, terminy, prawidłowość wykonania).

Przebudowa ulicy Lutyków:

Na podstawie przedstawionych dokumentów Komisja stwierdziła że inwestycja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w art. 5 ustawy prawo budowlane (zasady projektowania i zasady użytkowania). Wykonawca firma Sandbud, przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Beata Najmrodzka Myślibórz, ukończył realizację zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Okres rozliczenia 5.01.2024 – 31.07.2024 (termin zakończenia prac). Wykonano zgodnie z planem. Wartość wykonania prac: 

dokumentacja – 22 140,00

inspektor nadzory – 10 000,00 

wkład własny – 9 995,95
Polski Ład – 489 801,64

co daje łączną kwotę – 531 937,59

Analizując otrzymane dokumenty oraz informacje udzielone przez pracowników Urzędu gminy komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Oczyszczalnia ścieków Boleszkowice wraz z zakupem wozu asenizacyjnego:
Na podstawie przedstawionych dokumentów Komisja stwierdziła wykonanie pełnego zakresu robót objętego umową. Wykonawca firma Ecol-Unicol Sp. z o.o. Gdańsk wykonał roboty z własnych materiałów, po dokonaniu oględzin wykonanych robót zamawiający nie stwierdził występowania wad i usterek w robotach. Dokonano również zakupu wozu asenizacyjnego wraz z ładowarką teleskopową oraz agregat prądotwórczy na przyczepce. Roboty wykonano i oddano w terminie. 

Modernizacja – 3 917 592,00

Zakup wozu asenizacyjnego – 827 568,00

Ładowarka teleskopowa – 212 688,00

Agregat prądotwórczy na przyczepce – 70 560,00

Monitoring – 11 592,00

co daje łączną kwotę 5 040 000,00
Analizując otrzymane dokumenty oraz informacje udzielone przez pracowników Urzędu gminy komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

